SISTEMA CACIF

Acta de Aprobación de QA

Versión 1.0

Lima, Junio del 2026

Historial de Revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/06/2026 | 1.0 | Creación de la Acta de Aprobación de QA | Andre Melendez |
| 11/06/2026 | 1.1 | Añadir Firma | Miguel Solis |

Tabla de Contenidos

1. Introducción	4

2. Alcance del Hito de Calidad	4

3. Resumen de Resultados de las Pruebas	5

3.1. Ejecución Funcional	5

3.2. Validación Integral	5

3.3. Métricas de Inteligencia Artificial	6

4. Defectos Detectados y Estado de Corrección	6

5. Evaluación de Criterios de Aceptación del Hito	8

6. Conclusión y Decisión de Aprobación	8

7. Firmas de Aprobación	9

# Introducción

El presente documento constituye el Acta de Aprobación Formal del Hito 4: QA y Aseguramiento de Calidad, correspondiente al proyecto CACIF (Chatbot para la Atención de Consultas de Investigaciones de la FISI), desarrollado por la empresa Choclicode para la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Este hito comprende la ejecución del plan de pruebas funcionales (CU01–CU04), la validación integral E2E y de experiencia de usuario, la evaluación de métricas del motor de Inteligencia Artificial RAG, el registro y corrección de defectos, y la presente aprobación formal como entregable final de la fase de calidad.

La firma de este documento implica la conformidad de los responsables de calidad y del Jefe de Proyecto respecto al cumplimiento de los criterios de aceptación definidos en el Project Charter (CACIF-PC.docx) y en el Plan de Pruebas (CACIF-PP.docx).

# Alcance del Hito de Calidad

El Hito 4 abarca las siguientes actividades, todas realizadas entre el 02/06/2026 y el 09/06/2026, tal y como se ve en la tabla 1.

| Artefacto | Descripción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CACIF-RE01 | Reporte de Ejecución de Pruebas CU01–CU02 | Mihael Cristobal | ENTREGADO |
| CACIF-RE02 | Reporte de Ejecución de Pruebas CU03–CU04 | Mihael Cristobal | ENTREGADO |
| CACIF-IV | Informe de Validación Integral (E2E + UX) | Mihael Cristobal / Miguel Solis | ENTREGADO |
| CACIF-RMIA | Reporte de Métricas de Inteligencia Artificial | Miguel Solis / Fabrizio Mantari | ENTREGADO |
| CACIF-BE | Backlog de Errores – registro y corrección | Miguel Solis | ENTREGADO |

Tabla 1: Artefactos del Hito 4 – QA y Aseguramiento de Calidad

# Resumen de Resultados de las Pruebas

## Ejecución Funcional

En la tabla 2 se observa el Consolidado de casos de prueba ejecutados en los reportes RE01 y RE02, clasificados por resultado (PASS / FAIL / BLOCKED) y porcentaje de aprobación por ciclo.

| Reporte | Casos de Uso Cubiertos | Total | PASS | FAIL | BLOCKED | % Pass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CACIF-RE01 | CU01: Búsqueda/Matchmaking CU02: Convocatorias | 10 | 1 | 6 | 3 | 10% |
| CACIF-RE02 | CU03: Trámites de Tesis CU03: Marco Normativo | 10 | 8 | 2 | 0 | 80% |
| TOTAL | CU01 – CU04 | 20 | 9 | 8 | 3 | 45% |

Tabla 2: Resultados de Ejecución Funcional por Reporte

## Validación Integral

En la tabla 3 se observa la Especificación y resultado de los 5 casos de prueba automatizados con Playwright, que cubren la validación de estética oscura y los flujos completos de los 4 casos de uso del sistema.

| CP | Descripción | Criterio de Aceptación | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-00 | Validación UX – Estética Oscura | Background RGB dentro de paleta dark premium | PASS |
| CP-01 | E2E CU01 – Búsqueda de Grupos | Renderiza encabezado 'ORIENTACIÓN Y MATCHMAKING' | PASS |
| CP-02 | E2E CU02 – Gestión de Convocatorias | Renderiza encabezado 'GESTIÓN DE CONVOCATORIAS' | PASS |
| CP-03 | E2E CU03 – Trámites de Tesis | Renderiza encabezado 'TRÁMITES ACADÉMICOS' | PASS |
| CP-04 | E2E CU04 – Marco Normativo | Renderiza encabezado 'MARCO NORMATIVO' | PASS |

Tabla 3: Casos de Prueba de Validación Integral

## Métricas de Inteligencia Artificial

En la tabla 4 se observa el Resumen cuantitativo de la evaluación del motor de Inteligencia Artificial, incluyendo Score RAG promedio, tasa de alucinaciones y resultados por caso de uso. Dataset de 28 preguntas evaluadas contra Ground Truth institucional.

| Métrica | CU01 | CU02 | CU03 | CU04 | Total | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Casos evaluados | 8 | 5 | 5 | 10 | 28 |  |
| Casos PASS | 8 | 4 | 5 | 10 | 27 | PASS |
| Casos FAIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| Score RAG promedio | 0.891 | 0.862 | 0.876 | 0.926 | 0.893 |  |
| Alucinaciones detectadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |

Tabla 4: Métricas del Motor RAG por Caso de Uso

# Defectos Detectados y Estado de Corrección

Los 9 defectos identificados durante la fase de pruebas fueron corregidos durante el período de corrección de bugs (07/06/2026 – 08/06/2026). A continuación, en la tabla 5 se registra el estado final de cada defecto:

| ID Bug | CP | CU/RF | Descripción | Sev. | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | CP-001 | CU01/RF01 | Sistema RAG no lista grupos al buscar 'machine learning'; fallback a línea general. | Alta | CERRADO |
| BUG-002 | CP-002 | CU01/RF02 | Sin listado de grupos por línea de investigación; 'Ciencias de Datos' no reconocida como línea oficial. | Alta | CERRADO |
| BUG-003 | CP-003 | CU01/RF03 | Flujo de Matchmaking no se activa; LLM responde con texto plano normativo sin recomendar grupos. | Alta | CERRADO |
| BUG-004 | CP-004 | CU01/RF01 | Unhappy Path EX1 no interceptado; LLM alucina justificación normativa para tecnologías inexistentes. | Media | CERRADO |
| BUG-005 | CP-006 | CU02/RF04 | Sin recuperación de convocatorias; etiquetas UI vacías por contest_data nulo en Frontend. | Alta | CERRADO |
| BUG-006 | CP-007 | CU02/RF05 | Falta de datos de prueba de convocatorias en base de conocimientos RAG; casos bloqueados. | Alta | CERRADO |
| BUG-007 | CP-008 | CU02/RF06 | Intent Classifier clasifica 'postular' como CU01; sin datos de contacto de grupos cargados. | Alta | CERRADO |
| BUG-008 | CP-012 | CU03/RF08 | RAG no recupera normativa de convalidación de horas de investigación como PPP. | Alta | CERRADO |
| BUG-009 | CP-018 | CU04/RF12 | Activación incorrecta de excepción EX1 en Happy Path; resoluciones de grupos no recuperadas. | Alta | CERRADO |

Tabla 5: Registro de Defectos y Estado de Corrección

# Evaluación de Criterios de Aceptación del Hito

En la tabla 6 se observa la Verificación de los criterios de calidad definidos en el Project Charter (CACIF-PC.docx), con referencia al artefacto de evidencia y resultado de cumplimiento por cada criterio.

| Criterio de Aceptación | Fuente | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Ejecución completa del Plan de Pruebas funcionales | CACIF-RE01, CACIF-RE02 | PASS |
| Corrección de todos los bugs registrados en el Backlog | CACIF-BE | PASS |
| Validación integral E2E y UX con 100% de casos aprobados | CACIF-IV | PASS |
| Score RAG promedio ≥ 0.75 en evaluación de IA | CACIF-RMIA | PASS |
| Alucinaciones dentro del umbral aceptable (≤ 5%) | CACIF-RMIA | PASS |
| Entrega de todos los artefactos del Hito 4 | CACIF-CP | PASS |

Tabla 6: Evaluación de Criterios de Aceptación

# Conclusión y Decisión de Aprobación

Habiendo verificado el cumplimiento de todos los criterios de aceptación establecidos en el Project Charter y el Plan de Pruebas del proyecto CACIF, los abajo firmantes declaran formalmente:

•       Los 9 defectos identificados durante la fase de pruebas han sido corregidos y verificados satisfactoriamente.

•       Las pruebas de Validación Integral E2E + UX han resultado en un 100% de aprobación (5/5 casos).

•       El motor de IA RAG ha alcanzado un Score promedio de 0.893, superando el umbral mínimo requerido.

•       Todos los artefactos comprometidos en el Hito 4 han sido entregados en el plazo establecido.

En consecuencia, el proyecto CACIF queda habilitado para continuar con el Hito 5: Despliegue y Cierre del Proyecto, según lo programado en el cronograma para el 18/06/2026.

# Firmas de Aprobación

| Jefe de Proyecto Melendez Cava, Andre Ivan Jefe de Proyecto – Frontend – UX Choclicode / CACIF |  | Analista QA Solis Cunza, Miguel Alonso Analista QA – Backend Choclicode / CACIF |
| --- | --- | --- |

Lima, 11 de junio de 2026