# SISTEMA CACIF

# PLAN DE PRUEBA

Versión 1.0

Lima, Mayo 16 del 2026

Historial de Revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/05/2026 | 1.0 | Versión inicial del Plan de Pruebas del sistema CACIF | Miguel Alonso Solis Cunza |

Tabla de Contenidos

SISTEMA CACIF	1

Documento de Arquitectura	1

1. Introducción	4

1.1. Alcance	4

2. Estrategia de Pruebas	5

Casos de Prueba	6

3. Ambientes y Datos de Prueba	11

3.1. Ambientes de Prueba	11

3.2. Datos de Prueba Necesarios	11

4. Ejecución de Pruebas	12

5. Gestión de Defectos	13

6. Métricas y Resultados	13

7. Criterios de Entrada y Salida	14

8. Roles y Responsabilidades	15

9. Riesgos del Plan de Pruebas	16

# Introducción

El presente Plan de Pruebas define el enfoque, alcance, estrategia y casos de prueba del sistema CACIF (Chatbot para la Atención de Consultas de Investigaciones de la FISI), desarrollado por la empresa Choclicode para la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

CACIF es una aplicación web de tipo chatbot basada en arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) que atiende consultas de estudiantes y docentes sobre grupos de investigación, convocatorias, trámites de tesis y normativa vigente. El sistema opera sobre cuatro casos de uso (CU01–CU04) y seis requisitos no funcionales (RNF001–RNF006).

La fase de QA se enmarca en el Hito 4 del proyecto, con inicio el 05/06/2026 y cierre el 11/06/2026, según el cronograma definido en CACIF-PC.docx. Los problemas que justifican el testing incluyen: posibles respuestas imprecisas del motor RAG, tiempos de respuesta que excedan los 20 segundos, y el manejo inadecuado de excepciones como consultas fuera de dominio o grupos no oficiales.

## Alcance

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| ¿Qué SÍ se prueba? | - CU01 – Orientación y Selección de Grupo (RF01, RF02, RF03) - CU02 – Gestión de Postulaciones y Captación de Talento (RF04, RF05, RF06) - CU03 – Asesoría Administrativa para Tesistas (RF07, RF08, RF09) - CU04 – Consultor de Derechos y Marco Normativo (RF10, RF11, RF12) - 6 Requisitos No Funcionales (RNF001–RNF006) - Calidad del motor RAG (Score, alucinaciones, fuentes) |
| ¿Qué NO se prueba? | - Integración real con SSO UNMSM (OAuth 2.0 – planificado post-MVP) - Procesos internos del VRIP / RAIS - Módulos de otros sistemas (SGPI, Sistema Biblioteca, etc.) |
| Objetivo del testing | Verificar que el chatbot responde correctamente a las consultas de los estudiantes, cumple los RNF de rendimiento (< 20 s) y maneja excepciones de forma controlada. |

# Estrategia de Pruebas

| Tipo de Prueba | Descripción |
| --- | --- |
| Pruebas Funcionales | Happy Path y Unhappy Path por cada CU y RF. Tipos: FUNCIONAL HAPPY PATH y FUNCIONAL UNHAPPY PATH. |
| Pruebas de Integración | Verificar pipeline RAG completo: Frontend → FastAPI → Intent Classifier → RAG Handler → Gemini → Supabase. |
| Pruebas de Regresión | Re-ejecutar todos los casos después de cada fix para no romper funcionalidad aprobada. |
| Pruebas de API | Validar endpoints FastAPI: POST /chat, autenticación JWT, manejo de errores 401/504. |
| Pruebas de Seguridad | Verificar que el Firewall/JWT rechaza accesos no autorizados (RNF001). |
| Pruebas UAT | Validación con usuarios reales (compañeros) sin capacitación previa (RNF005). |
| Pruebas de Rendimiento | Medir tiempo de respuesta: debe ser < 20 segundos (RNF002). |
| Pruebas Funcionales IA | Score RAG > 0.75, tasa respuestas con fuente > 85%, alucinaciones < 10%. |

# Casos de Prueba

La tabla siguiente contiene los 28 casos de prueba definidos para el sistema CACIF. Incluye casos funcionales (Happy Path y Unhappy Path) por cada caso de uso, casos de requisitos no funcionales y casos de calidad del motor RAG. Los tipos FUNCIONAL HAPPY PATH están marcados en verde, los UNHAPPY PATH en rojo y los de calidad/RNF en amarillo.

| ID | CU | RF | Tipo | Estado | Descripción del Caso | Resultado Esperado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-001 | CU01 | RF01 | FUNCIONAL HAPPY PATH | PENDIENTE | Búsqueda por palabra clave: 'machine learning' | Lista ≥ 1 grupo con alineación a ML (ej. GI04), mostrando nombre, coordinador y línea de investigación. | Screenshot respuesta |
| CP-002 | CU01 | RF02 | FUNCIONAL HAPPY PATH | PENDIENTE | Filtrado por línea de investigación 'Ciencias de Datos' | Sistema muestra grupos pertenecientes a la línea 'Ciencias de Datos' de entre las 5 líneas oficiales de la FISI. | Screenshot respuesta |
| CP-003 | CU01 | RF03 | FUNCIONAL HAPPY PATH | PENDIENTE | Matchmaking: consulta genérica sobre qué grupo elegir | Sistema hace ≤ 3 preguntas de perfil y recomienda el grupo más alineado con código GI-XX, coordinador y línea de investigación. | Screenshot preguntas + recomendación |
| CP-004 | CU01 | RF01 | FUNCIONAL UNHAPPY PATH | PENDIENTE | Búsqueda con tecnología inexistente (Excepción EX1) | Sistema responde con mensaje controlado indicando que no cuenta con info sobre esa tecnología y sugiere explorar líneas oficiales. | Screenshot mensaje controlado |
| CP-005 | CU01 | — | FUNCIONAL UNHAPPY PATH | PENDIENTE | Consulta fuera de alcance (Excepción EX2) | Sistema responde que no puede ayudar con consultas fuera de investigación y redirige al dominio correcto. | Screenshot mensaje fuera de dominio |
| CP-006 | CU02 | RF04 | FUNCIONAL HAPPY PATH | PENDIENTE | Consulta de vacantes activas y perfiles requeridos | Sistema lista convocatorias activas con nombre del grupo, N° de plazas, perfiles requeridos y estado (ABIERTA/POR CERRAR). | Screenshot listado convocatorias |
| CP-007 | CU02 | RF05 | FUNCIONAL HAPPY PATH | PENDIENTE | Visualización de cronograma de convocatoria | Sistema muestra: fecha de inicio, fecha límite de postulación y fechas de eventos/talleres programados. | Screenshot cronograma |
| CP-008 | CU02 | RF06 | FUNCIONAL HAPPY PATH | PENDIENTE | Redirección a proceso de postulación con enlace directo | Sistema proporciona enlace directo al formulario o correo/nombre del coordinador del grupo. | Screenshot enlace/contacto |
| CP-009 | CU02 | RF04 | FUNCIONAL UNHAPPY PATH | PENDIENTE | Sin convocatorias activas (Excepción EX1) | Sistema muestra mensaje: 'Actualmente no hay convocatorias abiertas...' y ofrece activar alerta por correo. | Screenshot mensaje sin convocatorias |
| CP-010 | CU02 | RF05 | FUNCIONAL UNHAPPY PATH | PENDIENTE | Convocatoria con fecha límite vencida (Excepción EX2) | Sistema detecta fecha vencida y muestra mensaje informativo; no permite iniciar inscripción. | Screenshot mensaje fecha vencida |
| CP-011 | CU03 | RF07 | FUNCIONAL HAPPY PATH | PENDIENTE | Guía de registro de plan de tesis | Sistema entrega respuesta estructurada en 4 secciones: Restricciones normativas, Pasos, Documentos requeridos y Unidad responsable. Cita el reglamento fuente. | Screenshot respuesta estructurada |
| CP-012 | CU03 | RF08 | FUNCIONAL HAPPY PATH | PENDIENTE | Consulta sobre convalidación de horas de investigación como PPP | Sistema explica los requisitos para convalidar investigación como PPP citando el reglamento vigente de la FISI. | Screenshot respuesta PPP |
| CP-013 | CU03 | RF09 | FUNCIONAL HAPPY PATH | PENDIENTE | Información sobre beneficios académicos por investigar | Sistema detalla reconocimientos, puntajes y certificaciones que obtiene el alumno investigador. | Screenshot beneficios académicos |
| CP-014 | CU03 | RF07 | FUNCIONAL UNHAPPY PATH | PENDIENTE | Tesis con 3 autores – Incumplimiento de regla de autoría (Excepción EX2) | Sistema detecta conflicto y lanza ALERTA: 'Según la normativa de la FISI, las tesis permiten máximo 2 autores.' Sugiere reestructurar. | Screenshot alerta autoría |
| CP-015 | CU03 | RF07 | FUNCIONAL UNHAPPY PATH | PENDIENTE | Consulta con baja confianza RAG – Score < 0.75 (Excepción EX3) | Sistema muestra mensaje de baja confianza y ofrece el contacto de la Unidad de Investigación: investigacion.fisi@unmsm.edu.pe | Log score RAG + Screenshot |
| CP-016 | CU04 | RF10 | FUNCIONAL HAPPY PATH | PENDIENTE | Consulta sobre categorías de miembro (titular, adherente, estudiante) | Sistema explica diferencias, deberes y derechos citando el Reglamento General de Grupos de Investigación UNMSM. | Screenshot explicación categorías |
| CP-017 | CU04 | RF11 | FUNCIONAL HAPPY PATH | PENDIENTE | Consulta sobre normativa de similitud/antiplagio (PIDS/Turnitin) | Sistema informa que el límite es 20% según RR N° 000947-2026-R y explica qué ocurre si se supera el límite. | Screenshot respuesta normativa |
| CP-018 | CU04 | RF12 | FUNCIONAL HAPPY PATH | PENDIENTE | Verificación de oficialidad de grupo de investigación activo (GI04) | Sistema confirma que GI04 cuenta con Resolución de Decanato vigente. | Screenshot verificación oficial |
| CP-019 | CU04 | RF12 | FUNCIONAL UNHAPPY PATH | PENDIENTE | Grupo no oficial o sin resolución vigente (Excepción EX1) | Sistema muestra alerta formal: 'No he encontrado una Resolución de Decanato vigente...' y sugiere verificar en portal FISI. | Screenshot alerta grupo no oficial |
| CP-020 | CU04 | RF11 | FUNCIONAL UNHAPPY PATH | PENDIENTE | Consulta preventiva sobre exceso de similitud – 25% (Excepción EX2) | Sistema informa que el trabajo queda 'Observado' y detalla opciones de corrección según Art. 25 de la Directiva (RR 000947-2026-R). | Screenshot respuesta exceso similitud |
| CP-021 | — | RNF001 | SEGURIDAD | PENDIENTE | Autenticación: acceso con credenciales inválidas | Sistema rechaza el acceso y retorna error controlado. El Firewall/JWT bloquea la petición (HTTP 401). | Screenshot + Log auth_fallida |
| CP-022 | — | RNF002 | RENDIMIENTO | PENDIENTE | Tiempo de respuesta del chatbot < 20 segundos | Tiempo de respuesta ≤ 20 segundos. Si se supera, el sistema activa timeout controlado (CPRAG-EX-004). | Log latencia_ms del backend |
| CP-023 | — | RNF003 | FIABILIDAD | PENDIENTE | Manejo controlado de timeout del LLM (> 20 s) | Sistema muestra mensaje: 'El sistema está tardando más de lo esperado...' sin lanzar error técnico al usuario. | Screenshot mensaje timeout + Log llm_timeout |
| CP-024 | — | RNF004 | PORTABILIDAD | PENDIENTE | Compatibilidad con Chrome y Firefox (versiones actuales) | La interfaz renderiza correctamente y el chatbot responde en ambos navegadores sin errores visuales. | Screenshots en Chrome y Firefox |
| CP-025 | — | RNF005 | USABILIDAD | PENDIENTE | Interfaz usable sin capacitación previa (UAT) | Al menos 2 de 3 usuarios logran completar la consulta sin asistencia técnica. | Notas UAT + Screenshots |
| CP-026 | — | RNF006 | ESCALABILIDAD | PENDIENTE | Arquitectura modular RAG: incorporación de nuevo documento normativo | El nuevo documento queda disponible en la base vectorial sin rediseñar el sistema. Log doc_ingesta_ok registrado. | Log doc_ingesta_ok + Consulta de prueba |
| CP-027 | — | RAG Quality | IA – PRECISIÓN | PENDIENTE | Score RAG promedio > 0.75 en consultas típicas | Score promedio ≥ 0.75 en al menos 8 de 10 consultas representativas. | Log chunks_recuperados + score_rag |
| CP-028 | — | RAG Quality | IA – ALUCINACIONES | PENDIENTE | Tasa de respuestas con fuente > 85% y alucinaciones < 10% | Respuestas con cita ≥ 85%. Respuestas con dato inventado < 10%. | Tabla de revisión manual QA |

# Ambientes y Datos de Prueba

## Ambientes de Prueba

| Componente | Ambiente QA |
| --- | --- |
| Frontend (React.js) | Vercel – free tier (deploy automático desde GitHub rama main) |
| Backend (FastAPI) | Render – free tier (Docker; cold start ~30 s) |
| Base de Datos | Supabase – PostgreSQL free tier (hasta 500 MB) |
| Base Vectorial | Azure AI Search – free tier (3 índices, 50 MB) |
| LLM + Embeddings | Google Gemini API – free tier (límites RPM) |
| Repositorio / CI-CD | GitHub + pipeline push-to-main → redeploy Vercel & Render |
| Autenticación | Mock JWT (HS256) – SSO UNMSM planificado post-MVP |
| Navegadores | Google Chrome (versión actual) + Mozilla Firefox (versión actual) |

## Datos de Prueba Necesarios

| Dato / Recurso | Descripción / Valores de Ejemplo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Usuario de prueba | Código de estudiante FISI + contraseña institucional (Mock JWT para MVP) | Tester |
| Token JWT válido | Token firmado con clave simétrica HS256 generado por el backend | Backend Dev |
| Token JWT inválido / vencido | Token corrompido o con exp en el pasado (para CP-021) | Tester |
| Consultas de prueba CU01 | ≥ 5 consultas de búsqueda por keyword, línea y matchmaking | Analista QA |
| Consultas de prueba CU02 | ≥ 3 consultas sobre convocatorias activas, cronogramas y postulación | Analista QA |
| Consultas de prueba CU03 | ≥ 4 consultas sobre tesis, PPP, beneficios; incluir caso 3 autores | Analista QA |
| Consultas de prueba CU04 | ≥ 4 consultas sobre categorías, oficialidad, similitud | Analista QA |
| Dataset RAG Quality | 28 consultas de referencia para medir score RAG y tasa de alucinaciones (CP-027, CP-028) | Analista QA |
| Nuevo PDF normativo (RNF006) | PDF real de reglamento FISI/VRI para prueba de ingesta modular | Backend Dev |
| Datos de convocatorias vencidas | Registro en BD con fecha límite < fecha actual (para CP-010) | Backend Dev |

# Ejecución de Pruebas

| ID Ciclo | ID Casos | Ciclo/Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| EJC-001 | CP-001 a CP-005 | Ciclo 1 – CU01 Orientación y Selección | Miguel Solis (QA) |
| EJC-002 | CP-006 a CP-010 | Ciclo 2 – CU02 Gestión de Convocatorias | Mihael Cristobal (Tester) |
| EJC-003 | CP-011 a CP-015 | Ciclo 3 – CU03 Asesoría Tesis | Miguel Solis (QA) |
| EJC-004 | CP-016 a CP-020 | Ciclo 4 – CU04 Marco Normativo | Mihael Cristobal (Tester) |
| EJC-005 | CP-021 a CP-026 | Ciclo 5 – RNF Calidad del Sistema | Miguel Solis (QA), Fabrizio Mantari (Arqui) |
| EJC-006 | CP-027 a CP-028 | Ciclo 6 – IA Quality | Miguel Solis (QA) |
| EJC-007 | CP-001 a CP-028 | Ciclo 7 – Regresión Post-Bug Fix | Miguel Solis (QA), Mihael Cristobal (Tester) |

# Gestión de Defectos

Los defectos encontrados durante la ejecución se registran en la siguiente tabla. Cada bug incluye el caso de prueba afectado, la severidad, prioridad, estado y el responsable de la corrección. Las solicitudes de cambio derivadas de bugs críticos siguen el proceso de Control de Cambios definido en CACIF-PGC.docx.

| ID Bug | CP Afectado | CU / RF | Descripción del Defecto | Severidad | Prioridad | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | CP-022 | — / RNF002 | Completar tras ejecución | — | — | ABIERTO | Dev Backend |

# Métricas y Resultados

Las métricas a continuación consolidan los resultados de la ejecución de pruebas. Los valores de PASS, FAIL y BLOCKED se completarán durante y al cierre de los ciclos de testing. Los objetivos de calidad del motor RAG (score ≥ 0.75, alucinaciones < 10%) provienen de CACIF-DA.docx.

| Métrica | Total | PASS | FAIL | BLOCKED | % Pass | % Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Casos de Prueba | 28 | — | — | — | 0% | 0% |
| Casos Funcionales (CU01-CU04) | 20 | — | — | — | 0% | 0% |
| Casos RNF | 6 | — | — | — | 0% | 0% |
| Casos IA Quality | 2 | — | — | — | 0% | 0% |
| Score RAG Promedio | — | — | — | — | N/A | N/A |
| Respuestas con fuente | — | — | — | — | — | — |
| Alucinaciones detectadas | — | — | — | — | — | — |
| Tiempo de respuesta promedio | — | — | — | — | — | — |

# Criterios de Entrada y Salida

| Tipo | Criterio | Estado |
| --- | --- | --- |
| ENTRADA | Hitos 1 (Análisis) y 2 (Diseño) completados y aprobados | Pendiente |
| ENTRADA | Todos los CU (CU01–CU04) especificados y revisados | Pendiente |
| ENTRADA | Ambiente QA desplegado (Vercel + Render + Supabase + Azure AI Search) | Pendiente |
| ENTRADA | Base de conocimiento RAG con documentos normativos indexados | Pendiente |
| ENTRADA | Accesos y tokens de prueba disponibles para el equipo QA | Pendiente |
| SALIDA | ≥ 90% de casos funcionales con estado PASS | Pendiente |
| SALIDA | 100% RNF ejecutados; sin incumplimiento de RNF001/RNF002 | Pendiente |
| SALIDA | Sin bugs críticos abiertos (Severidad: Crítica o Alta) | Pendiente |
| SALIDA | Score RAG promedio ≥ 0.75 y alucinaciones < 10% validados | Pendiente |
| SALIDA | Evidencias (screenshots, logs) archivadas en repositorio GitHub | Pendiente |

# Roles y Responsabilidades

| Rol | Nombre | Actividades en QA |
| --- | --- | --- |
| Analista QA | Miguel Alonso Solis Cunza | Diseño y ejecución del plan de pruebas; ciclos 1, 3, 5, 6, 7 |
| Tester – Backend | Mihael Jhire Cristobal Rojas | Ejecución ciclos 2 y 4; pruebas de seguridad y regresión |
| Jefe de Proyecto | Andre Ivan Melendez Cava | Aprobación de resultados QA; validación UAT (RNF005) |
| Arquitecto SW / Dev | Fabrizio Armando Mantari Flores | Corrección de defectos; soporte técnico para pruebas de integración y RNF |
| Gestor de Configuración | Rol definido en CACIF-PGC | Aprobación de SC de defectos; gestión de release QA |
| Cliente / Sponsor | FISI – UNMSM (Rosario Zapata) | Validación final UAT; aceptación del sistema |

# Riesgos del Plan de Pruebas

| Riesgo | Descripción | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Cold Start del Backend | Render free tier tiene cold start ~30 s, lo que puede falsear la medición de RNF002 (< 20 s). | Pre-calentar el backend antes de ejecutar pruebas de rendimiento; excluir primer request de métricas. |
| Límites RPM del LLM (Gemini) | Free tier de Gemini API puede llegar al límite de requests por minuto durante ejecuciones masivas. | Distribuir ejecución en intervalos; no ejecutar todos los ciclos seguidos sin pausa. |
| Base de conocimiento incompleta | Si los PDFs normativos no están todos indexados, el RAG devolverá baja confianza (score < 0.75) artificialmente. | Verificar doc_ingesta_ok en logs antes de ejecutar CP-027 y CP-028. |
| Acceso a ambientes | Variables de entorno (.env) en secrets de Render/Vercel solo accesibles al Dev. El tester necesita acceso coordinado. | Delegar despliegue de ambiente QA al Dev antes del inicio del ciclo de pruebas. |
| Tiempo limitado de testing | El hito QA inicia el 06/06/2026 y el cierre es el 11/06/2026 (1 semana). | Priorizar pruebas de Happy Path y RNF críticos (RNF001, RNF002). Regresión solo para CUs bloqueados. |