SISTEMA CACIF

Acta de Cierre de Proyecto

Versión 1.0

Lima, Junio del 2026

Historial de Revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 17/06/2026 | 1.0 | Creación de la Acta de Cierre de Proyecto | Andre Melendez |
| 17/06/2026 | 1.1 | Añadir Firma | Miguel Solis |

Tabla de Contenidos

1. Introducción	3

2. Resumen Ejecutivo del Proyecto	4

3. Resumen de Hitos del Proyecto	4

4. Entregables Finales Aceptados	5

5. Resumen de Resultados de Calidad	6

6. Lecciones Aprendidas	6

6.1. Aspectos Positivos	6

6.2. Aspectos a Mejorar	7

7. Declaración Formal de Cierre	7

8. Firmas de Cierre	7

# Introducción

El presente documento formaliza el cierre del proyecto CACIF (Chatbot para la Atención de Consultas de Investigaciones de la FISI), desarrollado por el equipo Galácticos de la empresa Choclicode para la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

El Acta de Cierre certifica que todos los entregables comprometidos han sido completados, revisados y aceptados por las partes involucradas, y que el proyecto queda formalmente concluido a partir de la fecha de firma del presente documento.

# Resumen Ejecutivo del Proyecto

El proyecto CACIF tuvo como objetivo el diseño, desarrollo e implementación de un chatbot inteligente capaz de atender consultas relacionadas con las investigaciones de la FISI-UNMSM. El sistema integra un motor de Recuperación Aumentada por Generación (RAG) con un modelo de lenguaje (LLM), permitiendo responder preguntas sobre grupos de investigación, convocatorias activas, trámites académicos de tesis y el marco normativo institucional.

El producto fue desarrollado bajo una metodología iterativa organizada en 5 hitos, desde la planificación hasta el despliegue, abarcando un período de aproximadamente 10 semanas. El equipo estuvo conformado por 5 integrantes con roles diferenciados en gestión de proyecto, arquitectura backend, desarrollo frontend, UX y aseguramiento de calidad.

Al término del proyecto, el sistema CACIF cubre 4 casos de uso funcionales (CU01–CU04), ha superado todas las pruebas de validación E2E y de inteligencia artificial, y los 9 defectos detectados durante la fase de QA fueron corregidos en su totalidad.

# Resumen de Hitos del Proyecto

En la tabla 1 se presenta el estado de cumplimiento de cada hito del proyecto, con sus flechas planificadas y reales de cierre.

| Hito | Fecha Planificada | Fecha Real | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Hito 1: Planificación y Gestión del Proyecto | 23/04/2026 | 23/04/2026 | COMPLETADO |
| Hito 2: Análisis y Diseño del Sistema | 07/05/2026 | 07/05/2026 | COMPLETADO |
| Hito 3: Implementación del Sistema | 02/06/2026 | 02/06/2026 | COMPLETADO |
| Hito 4: QA y Aseguramiento de Calidad | 11/06/2026 | 11/06/2026 | COMPLETADO |
| Hito 5: Despliegue y Cierre del Proyecto | 18/06/2026 | 18/06/2026 | COMPLETADO |

Tabla 1: Estado de Hitos del Proyecto

# Entregables Finales Aceptados

La tabla 2 lista todos los artefactos producidos durante el ciclo de vida del proyecto CACIF, confirmando su entrega y aceptación formal por parte del equipo y del cliente.

| Hito | Código | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Hito 1 | CACIF-PC | Project Charter | ACEPTADO |
|  | CACIF-MR | Matriz de Requisitos | ACEPTADO |
|  | CACIF-RNF | Requisitos No Funcionales | ACEPTADO |
|  | CACIF-DN | Documento de Negocio | ACEPTADO |
|  | CACIF-CU01 | Caso de Uso 01 | ACEPTADO |
|  | CACIF-CU02 | Caso de Uso 02 | ACEPTADO |
|  | CACIF-CU03 | Caso de Uso 03 | ACEPTADO |
|  | CACIF-CU04 | Caso de Uso 04 | ACEPTADO |
| Hito 2 | CACIF-DA | Documento de Arquitectura | ACEPTADO |
|  | CACIF-MD | Modelo de Datos | ACEPTADO |
|  | CACIF-EBC | Especificación de la Base de Conocimiento | ACEPTADO |
|  | CACIF-ELT | Especificación de Logs y Trazabilidad | ACEPTADO |
|  | CACIF-CPRAG | Catálogo de Prompts RAG | ACEPTADO |
|  | CACIF-DI | Diseño de Interfaz | ACEPTADO |
|  | CACIF-PP | Plan de Pruebas | ACEPTADO |
| Hito 3 | CACIF-RE01 | Reporte de Ejecución de Pruebas CU01–CU02 | ACEPTADO |
|  | CACIF-RE02 | Reporte de Ejecución de Pruebas CU03–CU04 | ACEPTADO |
| Hito 4 | CACIF-RMIA | Reporte de Métricas de Inteligencia Artificial | ACEPTADO |
|  | CACIF-IV | Informe de Validación Integral (E2E + UX) | ACEPTADO |
|  | CACIF-BE | Backlog de Errores | ACEPTADO |
|  | CACIF-AAQA | Acta de Aprobación del Hito de Calidad | ACEPTADO |
| Hito 5 | CACIF-MT | Manual Técnico | ACEPTADO |
|  | CACIF-MU | Manual de Usuario | ACEPTADO |
|  | CACIF-AC | Acta de Cierre | ACEPTADO |

Tabla 2: Relación de Entregables del Proyecto

# Resumen de Resultados de Calidad

La fase de QA (Hito 4) validó el sistema de forma integral. La tabla 3 presenta los indicadores clave de calidad obtenidos al cierre del proyecto.

| Indicador | Resultado Obtenido | Estado |
| --- | --- | --- |
| Casos de prueba funcionales ejecutados | 20 casos (CU01–CU04) | COMPLETADO |
| Casos de prueba PASS tras corrección | 20/20 (100%) | ACEPTADO |
| Validación E2E + UX (Playwright) | 5/5 pruebas PASS (100%) | ACEPTADO |
| Score RAG promedio del motor de IA | 0.893 (umbral mínimo: 0.75) | ACEPTADO |
| Tasa de alucinaciones del motor de IA | 1/28 casos (3.6%, umbral: ≤5%) | ACEPTADO |
| Defectos detectados | 9 bugs (severidad alta y media) | — |

Tabla 3: Indicadores Claves de Calidad del Proyecto

# Lecciones Aprendidas

## Aspectos Positivos

- La separación clara de roles (QA, Backend, Frontend, UX) permitió paralelizar el trabajo durante el Hito 3 sin generar dependencias críticas entre ramas.

- El uso de pruebas automatizadas con Playwright para la validación E2E redujo significativamente el tiempo de regresión en los últimos ciclos de corrección.

- La evaluación del motor RAG con un Ground Truth institucional estructurado permitió detectar de forma objetiva la única alucinación factual del sistema (CP-009), evitando que llegara a producción.

- El Backlog de Errores (CACIF-BE) como artefacto centralizado facilitó el seguimiento y cierre ordenado de los 9 defectos identificados.

## Aspectos a Mejorar

- Los casos de uso CU01 y CU02 presentaron una tasa inicial de aprobación muy baja (10% y 0% respectivamente) debido a datos de prueba insuficientes en la base de conocimientos RAG. En proyectos futuros, la preparación del dataset de prueba debe ser un entregable del Hito 2.

- Algunos casos de prueba fueron bloqueados por falta de datos de convocatorias en el entorno de staging. Se recomienda establecer un entorno de pruebas con datos de referencia completos antes de iniciar la fase de QA.

- La alucinación detectada en CP-009 (URL ficticia de resolución rectoral) sugiere que el sistema requiere una capa de validación de URLs antes de presentar referencias normativas al usuario.

# Declaración Formal de Cierre

Los abajo firmantes, en representación del equipo de proyecto y del cliente, declaran formalmente que:

- Todos los entregables comprometidos en el Project Charter (CACIF-PC.docx) han sido completados y entregados en los plazos establecidos.

- Los criterios de aceptación definidos para el Hito 4 de QA han sido verificados y aprobados mediante el Acta de Aprobación del Hito de Calidad (CACIF-AAQA.docx).

- El sistema CACIF ha sido desplegado en el entorno de producción y puesto a disposición de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNMSM.

- Todos los recursos del proyecto han sido liberados y la documentación final ha sido transferida al cliente.

- El proyecto CACIF queda oficialmente cerrado a partir de la fecha de firma del presente documento.

# Firmas de Cierre

| Jefe de Proyecto Melendez Cava, Andre Ivan Jefe de Proyecto – Frontend – UX Choclicode / CACIF |  | Analista QA Solis Cunza, Miguel Alonso Analista QA – Backend Choclicode / CACIF |  | Representante del Cliente ______________________ Patrocinador FISI FISI – UNMSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lima, 17 de junio de 2026