# PROJECT CHARTER

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| Chatbot para la Atención de Consultas de Investigaciones de la FISI | CACIF |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  |
| CACIF es un chatbot web de atención de consultas orientado a estudiantes y docentes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su propósito es brindar información general sobre grupos de investigación, docentes responsables, convocatorias, normativa vigente y beneficios académicos, facilitando el acceso al conocimiento institucional mediante lenguaje natural. |  |
| DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: |  |
| El producto es una aplicación web tipo chatbot basada en arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation), con el fin de responder solo en base a la información disponible, que permite a cualquier usuario consultar información sobre investigaciones de la FISI de manera interactiva. El sistema estará disponible en todos los navegadores modernos y operará las 24 horas de todos los días. |  |

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO:

Requisitos funcionales: - Búsqueda por palabras clave - Filtrado por Líneas de Investigación - Recomendación de Grupos de Investigación - Consulta de Vacantes - Visualización de Cronogramas - Redirección a Postulación - Guía de Registro de Tesis - Consulta de Convalidaciones - Información de Beneficios Académicos - Definición de Categorías de Miembro - Consulta de Normativa Legal - Verificación de Identidad de Grupos Requisitos no funcionales: - Funcionalidad: La seguridad de acceso debe usar un Firewall - Rendimiento: El tiempo de respuesta del chatbot no debe superar los 20 segundos bajo condiciones normales de carga - Fiabilidad: El sistema debe contar con un respaldo en caso de caídas. - Disponibilidad: El sistema debe estar operativo de manera continua todas las horas de todos los días. - Portabilidad:El sistema debe de ejecutarse correctamente en todos los navegadores modernos: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, en sus versiones actuales. - Usabilidad: La interfaz debe ser intuitiva, permitiendo que un usuario sin conocimientos del sistema pueda interactuar con el chatbot sin necesidad de capacitación previa. - Escalabilidad: La arquitectura RAG debe permitir la incorporación de nuevas fuentes de conocimiento sin tener que rediseñar el sistema base.

| OBJETIVOS DEL PROYECTO: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | OBJETIVOS |  | CRITERIO DE ÉXITO |  |
| 1. ALCANCE | El sistema será un aplicativo web de tipo chatbot basado en RAG que responda consultas sobre grupos de investigación, docentes responsables, convocatorias, normativa vigente y beneficios académicos. |  | El sistema cumpla los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. |  |
| 2. TIEMPO | Fecha de inicio: 28/04/2026 Fecha de Término: 18/06/2026 |  | Que se cumplan las fechas y los hitos establecidos en el cronograma del proyecto. |  |
| 3. COSTO | Que se cumpla el presupuesto establecido |  | No pasarse del presupuesto. |  |
| FINALIDAD DEL PROYECTO: |  |  |  |  |
| Contribuir al proceso de modernización de los servicios que ofrece la FISI de UNMSM a sus estudiantes y docentes, facilitando el acceso a información actualizada hasta este año sobre grupos de investigación, convocatorias y normativa institucional. Todo esto mediante un canal conversacional disponible en todo momento para todas las personas. |  |  |  |  |

| DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | Melendez Cava, Andre Ivan | NIVELES DE AUTORIDAD |
| REPORTA A | FISI - UNMSM | Autoridad total sobre la planificación, coordinación del equipo y aprobación de entregables del proyecto. |
| SUPERVISA A | Equipo “Galácticos". |  |

| CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO | FECHA PROGRAMADA |
| Hito 1: Análisis | 10/05/2026 |
| Hito 2: Diseño | 18/05/2026 |
| Hito 3: Desarrollo | 04/06/2026 |
| Hito 4: QA y Aseguramiento de Calidad | 11/06/2026 |
| Hito 5: Despliegue y Cierre del Proyecto | 18/06/2026 |

| ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL | ROL QUE DESEMPEÑA |
| Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática - Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Cliente y empresa dueña del sistema. Provee los requisitos. |
| Choclicode | Empresa desarrolladora del sistema |

| LISTA DE INTERESADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - FISI - UNMSM: Es el cliente / sponsor. Su interés consiste en el contar con un chatbot funcional que informe a sus estudiantes sobre investigaciones. - Estudiantes de la FISI: Es el usuario final. Utilizará el chatbot para obtener información rápida y confiable sobre grupos de investigación. - Docentes e investigadores: Es el usuario final. Se beneficiará del chatbot por la captación ded nuevos miembros para sus grupos de investigación. - Choclicode: Es la empresa desarrolladora. Se encargará de entregar el proyecto a tiempo, dentro del esfuerzo estimado y con alta calidad. - Galácticos: Es el equipo ejecutor del proyecto. Se encargarán de cumplir los objetivos académicos y desarrollar competencias en IA y desarrollo web. |  |  |  |
| PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO |  |  |  |
| CONCEPTO |  | HORAS | MONTO (US$) |
| Kick-off y elaboración del Project Charter |  | 16 h | $ 400 |
| Levantamiento y especificación de requerimientos |  | 58 h | $ 1044 |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos |  | 34 h | $ 856 |
| Diseño de UI/UX y Mockups |  | 16 h | $ 256 |
| Diseño de Prompts RAG y Plan de Pruebas |  | 18 h | $ 356 |
| Configuración del entorno y repositorio |  | 4 h | $ 100 |
| Implementación del motor de IA (RAG) |  | 20 h | $ 440 |
| Implementación de Casos de Uso (CU01 - CU04) |  | 64 h | $ 1344 |
| Ejecución de pruebas y corrección de bugs |  | 38 h | $ 664 |
| Evaluación de métricas IA y validación integral |  | 28 h | $ 553 |
| Manuales técnico y de usuario |  | 16 h | $ 368 |
| Despliegue y acta de cierre |  | 17 h | $ 389 |
| Total Línea Base |  | 329 h | $ 6770 |
| Reserva de Contingencia | 10% del presupuesto | - | $ 677 |
| Reserva de Gestión | 10% del presupuesto | - | $ 677 |
| Total Presupuesto |  |  | $ 8124 |

| SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | EMPRESA | CARGO | FECHA |
| Rosario Zapata | FISI - UNMSM | Secretaria de la Unidad de Investigación | 28/04/2026 |